附表一  全台國民運動中心建置進度

| 城市 | 核定數 | 已啟用 | 興建中/已發包 | 未發包/前期規畫中 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台北市 | 12 | 12 |  |  |
| 新北市 | 12 | 1 | 6 | 5 |
| 台中市 | 5 |  | 1 | 4 |
| 高雄市 | 2 |  | 1 | 1 |
| 台南市 | 1 |  |  | 1 |
| 桃園縣 | 3 |  | 2 | 1 |
| 宜蘭縣 | 1 |  |  | 1 |
| 新竹市 | 1 |  | 1 |  |
| 新竹縣 | 1 |  | 1 |  |
| 彰化縣 | 1 |  | 1 |  |
| 雲林縣 | 1 |  |  | 1 |
| 嘉義市 | 1 |  |  | 1 |
| 屏東縣 | 1 |  |  | 1 |