第4屆第6次定期會保安委員會議案聯席審查114年10月22日

(「仁德地區鐵路立體化可行性研究」規劃成果同意案)

記錄：張嘉晏

主席：（黃議員肇輝）

本會同仁、市府交通局王局長、新聞媒體好朋友大家好，現在進行的議程為聯席審查保安部門交通局提案，保安1號案仁德地區鐵路立體化可行性研究規劃成果同意案，請議事人員宣讀提案。

議事人員：

保安1號案，提案單位：臺南市政府交通局，案由：臺南市政府推動仁德地區鐵路立體化可行性研究，為利後續提報中央審議，謹請貴會同意本案規劃成果，並出具同意函，敬請審議。

主席：（黃議員肇輝）

現在先請王局長進行簡報。

交通局王局長銘德：

主席、各位議員先進，還有各位媒體朋友，大家早。今天由交通局提案，有關臺南市仁德地區鐵路立體化可行性研究議會同意函的提案，先由我來針對這個案子過去的規劃過程跟現在簡要規劃的結果來跟各位議座說明。本案其實是依據交通部相關的作業要點，就是地方政府如果針對鐵路對於城市的阻隔或者是對於交通的影響有需求的時候，可以來進行相關的可行性研究，再將研究成果來提報交通部做後續的審議。我想各位議員都知道仁德地區在仁德火車站周邊的這一段鐵路，因為有地下道或者是平交道的影響，對於兩邊城市發展的阻隔以及交通影響非常巨大，所以我們就啟動了這個可行性研究的規劃案。

在研究的過程當中，承蒙各位議員還有地方民眾大家意見的表達跟意見的提供，這個過程當中大家有很多不同的想法，我們跟規劃團隊也非常積極提出各種不同的解決方案，最終終於在今年的下半年我們完成了立體化相關的規劃成果，也在6月、8月分別辦過兩場的地方說明會，我們也在8月底取得了台鐵公司的同意函，在依據相關作業要點提送交通部之前，需要經過地方議會的同意，所以本次特別藉由這一次的定期大會來提案，簡要跟大家報告最後規劃的結果，主要的目的有一個，就是要來改善潭稅橋地下道阻隔交通的影響，以及中正路一段的平交道，為了要解決這兩個地方交通的阻礙，所以經過相關工程的規劃設計，提出了從台86之後開始做立體化的相關構想。因為如果是從這個地方開始抬升，那既有的保安車站就會位在斜坡路段，所以我們也提出了將保安車站往北移，平面設置新站的構想，也藉由這個構想來做車站周邊土地的開發，挹注這個案子的財務可行，所以也同步達成了這個作業要點要求的至少要有10%，從計畫觀點至少要有10%的自償率的目標。

所以本案目前規劃成果依據作業要點是可行的，總共大概是2.6公里的高架路段，然後要北移保安站在平面設置，然後原來的仁德站是高架設置。經過這樣的規劃構想，我們也為了要達到自償率的要求，所以在高架後的仁德車站跟平面北移之後的保安車站周邊來進行相關的土地開發，可以達到10%的自償率，所以今天完成規劃成果來提到議會做報告。過程當中我們在6月跟8月召開了兩次的地方說明會，地方的意見大致都獲得共識，大家對於可以解決中正路平交道的阻礙非常期待，我們也順利取得了台鐵公司的同意函，台鐵公司也願意協助地方政府來完成這個鐵路高架相關的工作。大家關心經費的部分，這個案子目前預估的工程經費是105億左右，依據目前相關的作業要點，根據自償率，還有根據臺南市政府財力分級的補助，大概市府是要出資38.99億，中央補助是66.78億。不過根據過去鐵路立體化的案子，都是在綜合規劃階段會在核實的估列經費，以及在綜合規劃階段由行政院核定中央補助的百分比，譬如說我們鐵路地下化當初核定地方是負擔12.5，最近的一個案子是桃園市政府的鐵路地下化，地方是負擔25%，中央是補助75%。以上這個是過往在鐵路立體化中央跟地方經費分攤比例核定的相關經驗。

所以後續假設今天議會順利通過，我們就會提報交通部來做審查，審查之後再由行政院核定，接續就由鐵道局來辦理相關的綜合規跟後面的設計施工，我們也會在鐵道局辦理綜合規劃的時候，市府相關單位來協助鐵道局，以及積極爭取臺南市財政負擔比例最小的一個方案，以上是我的報告，謝謝。

主席：（黃議員肇輝）

謝謝王局長，接下來有意見的議員同事們，每一位議員發言時間以3分鐘為原則，時間結束不再延長，先請郭鴻儀議員發言。

郭議員鴻儀：

謝謝主席。王局長謝謝，這件事能夠成事，其實在第三屆第一次定期大會裡面我跟佳欣議員的聯合總質詢提出這樣的議題之後，當然這經過這些年來，到109年提這個案子送交通部也核定了，現在可研的部分已經做到現在。經過5年的討論之後，有一些重大的改變，就是把保安車站再往北移之後，那個坡度就可以拉得到，而且是用階段的，就是中段的部分去做高架化，不是全線做高架化。

但是現在地方有一些聲音，包括虎山平交道，以及南邊中洲的部分那個平交道，地方的聲音也是說要做的話，未來是不是有機會再做改善。當然現在最大改善的部分是潭稅橋地下道跟中正路一段部分，這個是長久以來的交通瓶頸，甚至於仁德車站周邊那個平交道、保安工業區那個部分，其實有時候我們在經過那邊的時候常被反映，7分鐘、8分鐘、9分鐘，甚至於如果稍微有一點delay的話，還會達到10分鐘，一個平交道通過的時間，所以這樣真的造成很大的不便。那這樣的狀況，我們的可研現在要報交通部了，當然我們是同意這樣的案子，但是未來我剛才說的那個問題，包括中洲還是虎山這些平交道，還有除了虎山糖廠的平交道之外，還有十三甲那邊有一個平交道這都沒有改善到。未來有機會的話是不是要再做什麼討論？其實未來我們可以再繼續朝這樣的方向去發展。局長，當然我們比較在意的，當然我們的自償率可以達到10%，這個部分其實我們已經努力很多，土地開發的部分要有很明確而且很公正的方式去做TOD聯合開發的方式去做開發。在這一條沿線上，其實大部分都是私有土地，所以到時候要做的時候……

交通局王局長銘德：

市府相關單位要對於整個周邊的都市計畫，未來的使用要好好的來通盤考量。

郭議員鴻儀：

當然。這樣我們對這個案子是沒有意見，謝謝。

交通局王局長銘德：

謝謝議座。

主席：（黃議員肇輝）

請杜素吟議員發言。

杜議員素吟：

謝謝主席。王局長，感謝啦，好不容易我們今天總算從一開始的不理想到現在最後的定案。因為在合併之後，一直在推動仁德中正路、仁德車站這個問題，因為當初在臺南縣的時候，我們那個仁德車站為什麼會設在中正路這裡，這真的是想不到，造成後面越嚴重。所以合併之後，我就跟以前的交通局長一直講、講、講都沒辦法，看了好多次都沒有辦法解決。所以你來的時候我很高興，你是交通部來，這絕對可以來解決平交道這個問題。所以很好，你來的這幾年很用心，本席的質詢每次都對你催促，拜託、拜託。

所以現在做起來，可以改善我們仁德中正路塞車的問題，再來就是潭稅橋這個問題，這也是幾十年來我們仁德的一個痛，因為那裡也都有人員掉落，所以我們現在會用旁邊那裡把它拓寬比較好走，但畢竟這都不是永遠解決問題的方法。所以說最後的拍定版我非常認同，但是到時候要做的時候有一些問題我們也要去突破，最重要的是說我們這裡沒有出去的話，我們沒辦法去跟中央爭取到錢，所以有這個定板之後我們以後就有機會往後進行。所以在這裡我也要感謝你團隊大家的用心，我認同這個案子，因為推動太久了，感謝你，以上，謝謝。

交通局王局長銘德：

好，謝謝議座。

主席：（黃議員肇輝）

請王家貞議員發言。

王議員家貞：

局長，不好意思先謝謝你又給了本會一個對於仁德鐵路地下化的評估報告。但是對不起，整個民進黨政府這麼多年，做了很多評估報告，重點是如何落實？如何把它成為市民鄉親盼望好的建設嘛對不對？我一定要跟局長問一下，好像跟今天的報告不相關，但是那一天看到這個頭版頭的新聞的時候，我們是蠻難過的，為什麼臺南市的交通事故死亡是全台又居冠呢？能不能讓你解釋一下？我們不是說左轉也取消，然後交通助理員也不斷的在那邊所謂怎麼樣對不對？警察局也告訴我說應該都是有加分才對，我們樂意知道它加分，可是為什麼數據這麼不理想？

交通局王局長銘德：

謝謝議座給我時間來做說明，我想車禍死亡的發生大家都是不願意看到，也是一個意外的過程造成的，那今年確實1到6月累積的數字比去年多大概三到四成。

王議員家貞：

很大的成數增加。

交通局王局長銘德：

可是因為A1的死亡事故每年都在波動，我們也跟過去5年比較，其實也沒有超過……過去還曾經有一年前半年的數字比今年還高，所以我想因為死亡事故他就是一個大家意外造成的，而且不會在同一個地點，這個是全臺南市，那我們分析起來在溪北的地方反而多一些些，因為他們可能速度上比較容易產生嚴重的事故。不過也跟議座報告，A2的數字，就是車禍受傷的人數其實是逐步在緩步下降，所以我們做的這些交通工程改善其實是有效的。

王議員家貞：

局長，我們要的是解決問題，我每次在講的時候你們可以講千百種理由，為我們的施政招致市民的非議或者數據上的不理想，你們可以說詞。但是我要的是你們要解決問題，當然你講的那個重點是說你認為或者你已經看到是有改善的，是不是這個意思？

交通局王局長銘德：

是。

王議員家貞：

也就是說，如果明年再給我們今年下半年的數字報告的時候，以你現在的瞭解能不能夠讓我們不要變成死亡人數第一？

交通局王局長銘德：

跟議座報告，死亡的人數沒有辦法……我們一定會積極努力，因為每個死亡案件都會做會勘，現地可以優化的我們都會積極來處理，可是他就是一個意外的事故造成的，那當然這跟全體……

主席：（黃議員肇輝）

接下來請鄭佳欣議員發言。

鄭議員佳欣：

謝謝主席。局長，真的非常開心，這一案終於通過，當然也很感謝我們在地不管是杜議員還是郭鴻儀議員，其實大家都很關心。因為本席之前一直糾結在保安，就是因為保安車站那裡曾經有發生過事故，也很多人對於保安工業區上下班真的是塞車塞到非常嚴重，後續在議會的多次質詢一直找你們討論，當時我還記得你拿了一本很厚，當時說了很多原因就是都不行。當然也很感謝這些年來大家一起努力，終於你們也突破了，所以非常開心。本席也是前天才剛又經過潭稅橋地下道，那時候我也等了很久你知道嗎？因為根本就沒辦法會車，所以現在聽到我們終於一步一步的這樣往前走，突破了，我真的非常開心！未來當然我們進行的當中一定會再遇到一些瓶頸，我希望不管是整個道路工期在進行當中，我們一定要做好前面這些預備的工作，我們會遇到的我們要先想好，未來整個動線、整個規劃怎麼走，因為到時候如果真的要進行的時候，一定會遇到很多很多的問題。

交通局王局長銘德：

我們有豐富的市區鐵路地下化經驗。

鄭議員佳欣：

所以我相信你們一定也可以突破，所以很感謝你們，對經費沒有意見，謝謝。

交通局王局長銘德：

謝謝議座。

主席：（黃議員肇輝）

謝謝，還有沒有同事有意見？如果沒有意見的話，本案同意辦理。非常感謝本會同仁、交通局王局長、新聞媒體好朋友，保安委員會市府提案審查完畢，謝謝大家，散會。